| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 768/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lai Châu, ngày 19 tháng 7 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - DT

công trình: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo - Sơn Bình - Nà Tăm, huyện Tam Đường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT công trình: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo-Sơn Bình-Nà Tăm, huyện Tam Đường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở GTVT tại Tờ trình số 394/TTr-SGTVT ngày 16/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC – dự toán xây dựng công trình: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo - Sơn Bình - Nà Tăm, huyện Tam Đường, với các nội dung sau:

1. Quy mô, nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC – DT

a) Xử lý cắt bỏ.

- Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Sơn Bình: Cắt giảm không thi công các tuyến đường với tổng chiều dài L=2,72 Km (gồm: Tuyến 02 bản Huổi Ke có L=1,929 Km; Tuyến bản Chu Va 8-Chu Va 4-6 có L=0,483 Km; Tuyến nhánh 01 bản Huổi Ke có L=0,308 Km).

- Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Nà Tăm: Cắt giảm không thi công các tuyến đường với tổng chiều dài L=2,295 Km (gồm: Tuyến nhánh bản Nà Hiềng có L=1,195 Km; Tuyến 01 bản Nà Ít có L=1,1 Km).

b) Xử lý kỹ thuật.

* Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Nà Tăm:

- Đối với tuyến chính nối vùng chè từ bản Nà Hiềng sang bản Phiêng Giằng (có chiều dài L=2,886 Km): Điều chỉnh hướng tuyến về phía bên trái tuyến cũ do Nhân dân đã trồng chè lâu năm (chiều dài tuyến mới L=2,392 Km).

- Đối với tuyến 02 bản Nà Ít: Điều chỉnh 01 cống bản khẩu độ L=0,5m tại cọc P45 (Km1+122,97) thành cống tròn D100 và chuyển cống bản trên từ cọc P45 (Km1+122,97) về cọc P5 (Km0+144,75) cho phù hợp với địa hình thực tế.

- Tuyến bản Phiêng Giằng: Bổ sung 01 cống bản khẩu độ L=0,5m tại cọc P32 (Km0+943,3); dịch chuyển vị trí đặt cống bản từ cọc P23 (Km0+701,52) sang cọc P19 (Km0+ 590,66) cho phù hợp với địa hình thực tế.

* Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Bản Bo

- Tuyến số I:

+ Tuyến nhánh bản Nà Út: Điều chỉnh 01 cống bản khẩu độ L=0,5 m tại cọc 13 (Km0+802,86) thành cống tròn D100 và chuyển cống bản trên từ cọc 13 (Km0+802,86) về cọc P26 (Km1+135,38) cho phù hợp với địa hình thực tế. Bổ sung 1 cống bản L=0,5 m tại cọc 4 (Km0+232,17).

* Điều chỉnh kéo dài phần cống tròn tại 5 vị trí từ 5 đốt lên 7 đốt và 5 vị trí cống bản từ 4m lên 5m.

c) Xử lý bổ sung

* Bổ sung 2 tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C (cấp thiết kế theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải) tổng chiều dài L=5,38 km, cụ thể như sau:

- Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Nà Tăm: Bổ sung tuyến Nà Ít - Phiêng Giằng với chiều dài L=4,5 km.

- Đối với đường giao thông nội đồng khu sản xuất chè xã Bản Bo: Bổ sung  tuyến QL32 đi bản Nà Út với chiều dài L=0,88 km.

- Kích thước nền đường:

+ Bề rộng nền đường Bnền = 4,0m.

+ Độ dốc ngang nền đường: Inền= 4%.

+ Độ dốc dọc tối đa Imax=15% (cá biệt Icb=18%).

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin = 15m (cá biệt Rcb = 10m).

+ Các điểm tránh xe thiết kế theo quy định.

- Công trình thoát nước:

+ Rãnh thoát nước dọc: Thiết kế rãnh đất hở dạng hình thang, kích thước rãnh 0,7x0,3x0,3(m).

+ Cống thoát nước ngang: Thiết kế theo định hình, tải trọng thiết kế H13-X60. Kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép, đá hộc xây.

2. Tổng dự toán công trình sau điều chỉnh, bổ sung TKBVTC:

ĐVT: Đồng

| Nội dung | Tổng dự toán đã phê duyệt | Giá trị điều chỉnh, bổ sung BVTC |  | Tổng dự toán sau điều chỉnh, bổ sung BVTC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tăng | Giảm |  |  |
| Tổng dự toán | 17.260.000.000 | 2.883.875.430 | -2.980.536.178 | 17.260.000.000 |  |
| Trong đó: |  |  |  |  |  |
| - Chi phí xây dựng: | 12.924.833.627 | 2.627.526.408 | -2.747.132.738 | 12.805.227.297 |  |
| - Chi phí quản lý dự án: | 259.436.660 | 52.742.000 | -55.142.000 | 257.036.660 |  |
| - Chi phí tư vấn XD: | 1.429.019.402 | 98.505.965 | -68.376.130 | 1.459.149.237 |  |
| - Chi phí khác: | 851.679.779 | 105.101.056 | -109.885.310 | 846.895.525 |  |
| - Chi phí đền bù, GPMB: | 1.770.000.000 |  |  | 1.770.000.000 |  |
| - Dự phòng: | 25.030.532 |  |  | 121.691.281 |  |

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách địa phương (bổ sung cân đối ngân sách huyện) và Nhân dân đóng góp.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành; các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; Giám đốc Kho bạc huyện Tam Đường; Giám đốc ban QLDA huyện Tam Đường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Lưu: VT, NLN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Trọng Quảng |
| --- | --- |