| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 777 /QĐ-UBND | # Lai Châu, ngày 20 tháng 7 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tam Đường

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 583/TTr-SXD ngày 11/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tam Đường, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tam Đường.

2. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

3. Tên đơn vị tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Miền Bắc.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

5. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

6. Hình thức đầu tư: Cải tạo - sửa chữa.

7. Quy mô, nội dung đầu tư:

7.1. Sửa chữa Khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi

a) Tầng 1:

- Ốp tường một số phòng chưa ốp, H=1.8m.

- Sơn lại 1 nước lót 2 nước phủ.

- Thay một số cửa đi, cửa sổ bị hỏng bằng cửa nhôm kính Việt Pháp.

- Một số phòng bố trí không phù hợp với chức năng, phá bỏ tường, mở cửa đi và lắp đặt vách kính.

b) Tầng 2:

- Ốp tường một số phòng chưa ốp, H=1.8m.

- Sơn lại 1 nước lót 2 nước phủ.

- Thay một số cửa đi, cửa sổ bị hỏng bằng cửa nhôm kính Việt Pháp.

- Vệ sinh mái seno, láng chống thấm dày 1cm.

7.2. Sửa chữa Tầng 3 - Khoa Y học cổ truyền.

- Ốp toàn bộ tường cao đến trần, lắp đặt cửa đẩy và vách kính, thay bóng đèn, làm hệ thống dây điện chờ cho phòng số 8.

- Ốp tường cao 1.8m cho phòng số 3.

- Thay 2 bóng đèn phòng số 6.

- Lắp đặt 1 chậu rửa + 1 ổ cắm tại hành lang.

- Thay 1 xí bệt, 4 vòi hoa sen, 1 chậu rửa cho nhà vệ sinh.

- Toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay bằng cửa nhôm Việt Pháp kính dày 6.38mm.

- Lắp đặt vách kính tại phòng số 9.

- Vệ sinh seno, láng chống thấm seno mái VXM 100# dày 1cm.

8. Tổng mức đầu tư: 990 triệu đồng.

Trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 833 | triệu đồng. |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 25 | triệu đồng. |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 83 | triệu đồng. |
| - Chi phí khác: | 40 | triệu đồng. |
| - Chi phí dự phòng: | 9 | triệu đồng. |

9. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tam Đường và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - PCT UBND tỉnh (đ/c Hải); - Lưu: VT, VX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Tống Thanh Hải |
| --- | --- |