| ### ỦY BAN NHÂN DÂN ### TỈNH LAI CHÂU Số: 1006 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ###### Lai Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng kinh

doanh xăng dầu, gas hóa lỏng tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 903/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư:

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Trang.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Số 5600191690, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên cấp lần đầu ngày 10 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2014.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 708, tổ 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Người đại diện: Ông Phạm Sỹ Hùng

+ Chức danh: Giám đốc.

+ Ngày sinh: 09/8/1971       Dân tộc: Kinh 	 Quốc tịch: Việt Nam.

+ Chứng minh nhân dân số 040187919, do Công an tỉnh Điện Biên cấp ngày 21 tháng 3 năm 2007.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

+ Chỗ ở hiện nay: Thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

+ Điện thoại: 02303813929.

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ.

2. Mục tiêu dự án: Xây dựng cơ sở bán buôn, bán lẻ xăng, dầu loại III, kết hợp với buôn bán, cung cấp gas hóa lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp và các sản phẩm hóa dầu trong khu vực xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hồng Thu nói riêng và huyện Sìn Hồ nói chung; tìm kiếm lợi nhuận cho Nhà đầu tư, góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách địa phương.

| STT | Mục tiêu hoạt động | Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4) | Mã ngành CPC (đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |  |

3. Quy mô dự án

- Cửa hàng xăng dầu loại III, quy mô 04 bể chứa loại 25m3/bể (tổng sức chứa 100m3); 04 cột bơm điện tử loại một vòi.

- Các hạng mục công trình:

+ Nhà điều hành (01 tầng): Diện tích dự kiến xây dựng là 90 m2.

+ Nhà bán hàng, mái che cột bơm xăng dầu: Diện tích đất dự kiến xây dựng là 100 m2.

+ Nhà kho và hạng mục công trình phục vụ (bao gồm: Phòng chứa máy phát điện, phòng chứa gas, phòng chứa dầu nhờn, phòng vệ sinh,...): Diện tích đất dự kiến xây dựng là 70 m2.

+ Bể téc dự trữ xăng, dầu được thiết kế ngầm (có dung tích 75 m3): Diện tích đất dự kiến xây dựng 40 m2.

+ Sân, đường, bãi đỗ xe: Diện tích đất dự kiến xây dựng là 1.166,1 m2.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Bản Phìn Hồ, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

5. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1.466,1 m2.

6. Tổng vốn đăng ký đầu tư và nguồn vốn

- Tổng vốn đầu tư: 2.800 triệu đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.590 triệu đồng.

+ Chi phí mua sắm máy móc, thiết bị: 583 triệu đồng.

+ Chi phí tư vấn, thiết kế và quản lý dự án: 163 triệu đồng.

+ Chi phí dự phòng: 117 triệu đồng.

+ Chi phí khác: 347 triệu đồng.

- Nguồn vốn:

+ Vốn góp để thực hiện dự án: 50%.

+ Vốn vay các tổ chức tín dụng: 50%.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công Quý IV/2018 – Hoàn thành Quý I/2019. Cụ thể:

- Quý III/2018: Chuẩn bị dự án.

- Quý IV/2018: Khởi công xây dựng.

- Quý I/2019: Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

Điều 2. Các ưu đãi đầu tư

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tiền thuê đất của dự án: Áp dụng theo các Nghị định của Chính phủ: Số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà đầu tư

1. Sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư, lập kế hoạch bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của Luật Đất đai, thủ tục về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; tiếp thu, hoàn chỉnh dự án theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ tại bước lập dự án.

2. Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung, tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp có sự sai khác, thay đổi về nội dung đã quy định tại quyết định chủ trương đầu tư thì Nhà đầu tư phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư trước khi thực hiện.

3. Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư phải ký quỹ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014.

- Thời điểm ký quỹ: Trước thời điểm giao đất.

- Mức ký quỹ: 3% tổng mức đầu tư (theo Điểm a, Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP); Nhà đầu tư được giảm 50% số tiền ký quỹ (theo Điểm b, Khoản 6, Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).

- Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam tại Lai Châu theo lựa chọn của Nhà đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. Nhà đầu tư được hoàn trả tiền ký quỹ theo nguyên tắc quy định tại Khoản 8 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

4. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án trong giai đoạn đầu tư (định kỳ theo quý, năm); trước khi khởi công; trước khi khai thác, vận hành; trong giai đoạn khai thác vận hành (định kỳ theo quý, năm) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư, biểu mẫu báo cáo tại Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát đánh giá đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, giúp Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng quy định.

2. Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ có trách nhiệm quản lý, giám sát tiến độ thi công, xây dựng, kinh doanh theo đúng quyết định được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Thời hạn hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư: 14 năm (mười bốn năm), kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực.

Điều 6. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Nghị định, Văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư; Nhà đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sìn Hồ; Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| ## Nơi nhận: - Như Điều 7; - Bộ Công Thương; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Tính); - Lưu: VT, TM. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ( Đã ký ) Giàng A Tính |
| --- | --- |