| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: 656 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Lai Châu, ngày 25 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo,

nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn;

Xét đề nghị của Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và Báo cáo thẩm định số 627/BC-SKHĐT ngày 19/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - PCT UBND tỉnh (đ/c Hải); - Lưu: VT, VX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Tống Thanh Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         /6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

| Stt | Nội dung công việc/tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 01:Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT | Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khánh Phương | 102.800 | QĐ số 41/QĐ-TTYT ngày 19/3/2018 của Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn |
| Tổng cộng giá trị: 102.800 nghìn đồng. |  |  |  |  |

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án | Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn | 51.100 |
| 2 | Thẩm định Báo cáo KT-KT | Sở Xây dựng | 190 |
| 3 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 9.400 |
| 4 | Thẩm định HSMT, Kết quả LCNT | Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn | 1.100 |
| 5 | Chi phí dự phòng | Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn | 3.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 64.790 nghìn đồng |  |  |  |

Biểu 3: Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Nguồn vốn | Thời gian cấp vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 02: Lập HSMT, đánh giá HSDT | 7.410 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2018 | Năm 2018 | Chỉ định thầu |  | Quý II/2018 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 51.200 |  | Năm 2018 | Chỉ định thầu |  | Quý II/2018 | Trọn gói | 03 tháng |
| 3 | Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình | 1.773.800 |  | Năm 2018 | Đấu thầu rộng rãi, trong nước | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II/2018 | Trọn gói | 03 tháng |
| Tổng giá trị các gói thầu: 1.832.410 nghìn đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ghi chú: Giá gói thầu số 04 bao gồm chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng.