| ###### ỦY BAN NHÂN DÂN ###### TỈNH LAI CHÂU Số: 598 /QĐ-UBND | ###### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Lai Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2018 |
| --- | --- |

##### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo - kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km11-Km23, Đường tỉnh 136

(Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 565/TTr-SKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2018,

##### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo - kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km11-Km23, Đường tỉnh 136 (Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư).

2. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu.

3. Tên đơn vị tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn Xuân Trường.

4. Địa điểm đầu tư: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

5. Mục tiêu đầu tư: Hạn chế sự xuống cấp, duy trì tình trạng kỹ thuật của công trình, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

6. Loại, nhóm công trình: Công trình giao thông cấp IV, nhóm C.

7. Hình thức đầu tư: Sửa chữa định kỳ.

8. Quy mô, nội dung đầu tư: Trên cơ sở tuyến đường hiện hữu tiến hành sửa chữa như sau:

a. Sửa chữa mặt đường: Trên cơ sở nền, mặt đường cũ Bn=7,5m; Bm=5,5m; tiến hành sửa chữa, gia cố lề như sau:

- Đoạn từ Km 22+046,90 - Km 22+095,13 mặt đường bị trồi lún, hư hỏng nặng: Xử lý đào bỏ kết cấu mặt đường cũ, làm mới bằng lớp kết cấu móng, mặt đường như sau: Đá dăm nước lớp dưới dày 20 cm, lớp trên dày 18 cm, sau đó láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5Kg/m2, dày 3,5cm; diện tích rải mặt 334,4m2.

b. Sửa chữa gia cố bổ sung rãnh thoát nước:

+ Tại vị trí Km11+23,60: Hiện trạng nước bị ứ đọng do đây là vị trí hạ lưu cống và nước từ rãnh dọc đổ về không có chỗ thoát nước. Xử lý bổ sung rãnh hình chữ nhật kích thước bxh=100x50cm, L=15,14m. Đáy rãnh và thành rãnh dày 20cm bằng BTXM M200. Tấm đan Lxbxh=1x1,2x0,2m bằng BTCT M250. Hố thu kích thước lòng hố 1x1x1m, thành và đáy dày 20 cm bằng BTXM M200.

+ Bổ sung gia cố rãnh thoát nước như sau: Rãnh dọc hình thang loại I kích thước 100x40x40cm dày 15cm, bằng BT M150, tổng chiều dài rãnh L=4.400,29m. Tấm đan tại các vị trí vào nhà dân kích thước 138x100cm, bằng BTCT M250, dầy 16cm, tổng số 168 tấm; Rãnh dọc hình thang loại II kết hợp làm rãnh thủy lợi kích thước 120x40x40cm dày 15cm bằng BT M150, tổng chiều dài rãnh L= 106,2m.

+ Rãnh chịu lực số 1 tại Km18+219,8 hiện trạng bên phải tuyến giao cắt với đường bê tông nhưng chưa có rãnh. Xử lý bổ sung rãnh chịu lực tại vị trí này, kích thước rãnh 100x40cm, bằng BTCT M200 dày 20cm, L= 4,03m. Tấm đan kích thước 120x100cm bằng BTCT M250, dày 20cm, tổng số 4 tấm.

+ Tại vị trí Km21+812,3-Km21+824,3 bên phải tuyến là Trường THCS xã Bình Lư (Hiện trạng là rãnh bê tông đã hư hỏng không đảm bảo thoát nước) phương án xử lý: Bổ sung rãnh chịu lực hình chữ nhật kích thước 100x40cm, bằng BTCT M200, dày 20cm, chiều dài rãnh L= 12,11m. Tấm đan kích thước 120x100cm bằng BTCT M250, dày 20cm, tổng số 12 tấm.

+ Tại vị trí Km22+061,35-Km22+095,7 bên phải tuyến chưa có rãnh dọc thoát nước, mặt đường thường xuyên bị đọng nước do là vị trí đường cong lõm. Phương án xử lý: Bổ sung rãnh chịu lực hình chữ nhật đoạn L1+L2 (Km22+061,35-Km22+095,7) kích thước 40x60cm dày 20cm bằng BTCT M200, tổng chiều dài L= 34,2m. Tấm đan kích thước 80x100cm bằng BTCT M250, dày 20cm, tổng số 34 tấm. Rãnh chịu lực hình chữ nhật đoạn L3 kích thước 100x40cm thượng lưu, dốc dần về hạ lưu kích thước 100x62cm bằng BTCT M200, thành và đáy dày 40cm, tổng chiều dài L= 9,16m. Tấm đan kích thước 140x100cm, bằng BTCT M250, dày 20cm, tổng số 9 tấm.

c. Bổ sung cống thoát nước, hố thu :

- Cống thoát nước tại Km11+800,10: Hiện trạng cống cũ hư hỏng nặng, vùi lấp, không đảm bảo thoát nước. Phương án xử lý: Dịch vị trí cống mới ra xa cống cũ 11,25m, kích thước cống bxh=100x50cm, chiều dài cống L=11,10m. Đáy cống, thân cống dày 20cm bằng BTCT M200. Tấm bản Lxbxh=1x1,2x0,2m bằng BTCT M250 dày 20 cm. Hố thu kích thước lòng hố 1x1x1m, thành và đáy dày 20 cm, bằng BT M200. Hoàn trả lại mặt đường với diện tích 13,2m2.

- Cầu máng chảy vào cống thoát nước tại Km11+800,10 có 8 trụ. Móng và thân trụ bằng BTXM M150. Chiều dài máng L= 47,81m được chia thành 7 đoạn, kết cấu bằng BTCT M200, kích thước lòng máng bxh=50x50cm, đáy và thành máng dày 15 cm.

9. Tổng mức đầu tư: 3.300 triệu đồng.

| Trong đó: - Chi phí xây dựng: | 2.780 | Triệu đồng |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 59 | nt |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 281 | nt |
| - Chi phí khác: | 167 | nt |
| - Chi phí dự phòng: | 13 | nt |

10. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có biểu chi tiết kèm theo.

14. Các nội dung khác: Yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của các cơ quan thẩm định.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo) - Lưu: VT, XD. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Giàng A Tính |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, gia cố bổ sung rãnh dọc các vị trí xung yếu đoạn Km11-Km23, Đường tỉnh 136 (Tam Đường - Bản Hon - Bình Lư)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày       tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

| Stt | Nội dung công việc, tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr. đồng) | Nguồn vốn | Thời gian cấp vốn | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật | Công ty Cổ phần tư vấn Xuân Trường | 173 | Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 | Năm 2018 | Trọn gói | 10 ngày | Quyết định số 3622/QĐ-SGTVT, ngày 09/4/2018 của Sở Giao thông Vận tải |
| Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 173 triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr.đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Ban QLBT CT đường bộ - Sở Giao thông vận tải | 59 |
| 2 | Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Sở Giao thông Vận tải Lai Châu | 1 |
| 3 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng | Sở Giao thông Vận tải Lai Châu | 2 |
| 4 | Chi phí lập HSMT + đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu | Sở Giao thông Vận tải Lai Châu | 5 |
| 5 | Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp | Sở Giao thông Vận tải Lai Châu | 3 |
| 6 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | Sở Tài chính | 31 |
| 7 | Chi phí dự phòng | Sở Giao thông Vận tải Lai Châu | 15 |
| Tổng cộng giá trị: 116 triệu đồng |  |  |  |

Biểu 3: Phần kế hoạch lựa chọn nhà  thầu

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn | Thời gian cấp vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu: Xây lắp toàn bộ công trình | 2.910 | Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 | Năm 2018 | Đấu thầu rộng rãi, trong nước | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý II/2018 | Trọn gói | 120 ngày |
| 2 | Gói Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 89 |  | Năm 2018 | Chỉ định thầu |  | Quý II/2018 | Trọn gói | 120 ngày |
| 3 | Gói Thầu: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường | 12 |  | Năm 2018 | Chỉ định thầu |  | Quý II/2018 | Trọn gói | 15 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu thuộc phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3.011 triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Gói thầu xây lắp toàn bộ công trình đã bao gồm chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng